资源分析表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动名称 | 持续周期 | 活动资源 | 前导活动 |
| A：需求分析 | 1天 | 需求分析师4人 |  |
| 项目需求文档和资料 |
| 每人一台基本配置电脑 |
| B：软件设计 | 2天 | 系统模型师2人 | A |
| 数据库和服务器相关资料 |
| 每人一台基本配置电脑 |
| C：编程实现 | 6天 | 程序员4人 | B |
| 编程总服务器一台 |
| 每人一台基本配置电脑 |
| D：软件测试 | 4天 | 测试工程师2人 | C |
| 测试服务器和备份服务器至少一台 |
| 调试机器至少两台 |
| 每人至少一台基本配置电脑 |
| E：编写用户手册 | 1天 | 文档人员1人 | A、D |
| 运行服务器一台 |
| 一台基本配置电脑 |